## Slide 1: Agile Scrum
Team 2

## Slide 2: Agenda
Das Produktziel
Rollenverteilung
Product- und Sprint Backlog
Sprintziele
Vorstellung der verwendeten Tools
Organisation des Workflows
Hindernisse
Persönliche Erfahrungen
Abschlussbewertung

## Slide 3: Produktziel
Webpage zur Inventarisierung von IT-Hardware
Datenbanken für Equipment und User- Berechtigungen
Warenkorb / Kommissionierung
Supportanfrage über Inventarisierung-tool erstellen
Automatisierung Artikelverwaltung und Kommissionierung
Automatisierung Abrechnung

## Slide 4: Rollenverteilung
Product Owner:
Anderson
Scrum Master:
Walter
Developer:
Andreas, Frauke, Ikram, Pascal

## Slide 5: Product Backlog

## Slide 6: Sprintbacklog

## Slide 7: Sprintziele

## Slide 8
Chart: StoryPoints <----> Sprint-Ziel
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
StoryPoints | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Sprint-Ziel | 26 | 26 | 26 | 26 | 26

## Slide 9: Tools
Visual Studio Code
Notepad++
XAMPP
PhpMyAdmin
Excel
GitHub
Web-Browser

## Slide 10: Workflow
Chart: - Diagramm
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
StoryPoints | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4.5
Motivation | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 4.2

## Slide 11: Hindernisse
Unklare Vorgehensweise zu beginn
Storys wurden zu groß angenommen
Mangelnde Erfahrungen (Entwicklung & Scrum)
Aufteilung der Pakete zu grob
Technische Probleme(Datenbank-Anbindung)

## Slide 12: Persönliche Erfahrungen
Weiterentwicklung und Auffrischung vorhandener Fähigkeiten
Reihenfolge und Vollständigkeit des Backlogs essenziell
Teamfähigkeiten sind sehr wichtig

## Slide 13: Abschluss - Vielen Dank!
StoryPoints